## Slide 1
案
例
分
析
风险管理案例
涉及内容：
第10章 应对项目风险

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
小李是M公司的信息化主管，M公司是一家跨地区、跨行业、跨所有制的汽车股份有限公司，现有资产达50多亿元，员工2.8万余人，生产基地跨京、津、鲁、辽、湘、粤、鄂等省市。

## Slide 4
案例详情
最近，小李接到了一份信息化规划建议，建议中涉及到信息化风险规避的问题。M公司由于进一步发展的需求和提升管理水平、压缩管理成本的需要，决定实施PLM项目。老总对此非常谨慎，特地请咨询公司专门进行了咨询，作了信息化规划建议。

## Slide 5
案例详情
同时，风险应该怎么规避，是在规划咨询时就做好充分的准备把风险完全屏蔽掉，还是应该在项目实施及项目管理过程中进行风险的规避？项目完成后的验收和效果评估时，又该怎样注意风险的防范？小李一筹莫展。

## Slide 6
问题
01
02
03
在M公司实施企业信息化建设的IT规划阶段，小李可能会遇到哪些需要考虑的问题？请列举至少5条以上。
在小李处理这些繁多的风险时，采用哪种方法比较有利？
小李在实施风险管理时，应该注意哪些问题？请列举至少三条以上。

## Slide 7
Part 2
  案例分析

## Slide 8
案例分析
1. 在M公司实施企业信息化建设的IT规划阶段，小李可能会遇到哪些需要考虑的问题？请列举至少5条以上。
（1）企业战略的明晰与明确
（2）生产运营管理模式对企业发展战略发展的支持
（3）哪些业务通过信息化的支撑会为企业带来价值，能否明确企业的信息化需求
（4）哪些是主要需求与目标？实现这些需求需要什么样的功能与软件？

## Slide 9
案例分析
（5）目前企业的信息化处于何种状态？要实现这些需求有哪些差距？需要何种IT治理结构？
（6）信息化的过程中存在哪些风险？采用哪种风险控制策略
（7）信息化的预期投资与预期收益如何？
（8）考虑到企业的实际情况以及目前大的IT应用环境，应该如何一步步实施？每一步的目标，预期收益是什么？
（9）企业的领导是否理解并认同信息化需求以及将来所带来的价值？

## Slide 10
案例分析
2. 在小李处理这些繁多的风险时，采用哪种方法比较有利？
在小李处理这些复杂又头绪繁多的风险时，可以通过IT咨询规划的方式来进行。可以在IT规划的基础上，对风险进行充分的预测、分析、评估其影响、采取合理的措施与方法进行量化管理，通过有效而规划执行风险管理办法进行风险的管理。
可以参考风险管理流程做。

## Slide 11
案例分析
3. 小李在实施风险管理时，应该注意哪些问题？请列举至少三条以上。
（1）技术方面必须满足需求，应尽量采用商品化技术，降低系统开发风险。
（2）开销应尽量控制在预算范围之内。
（3）开发进度应尽量控制在计划之内。
（4）应尽量与用户沟通，不要做用户不知道的事情。
（5）充分估计到可能出现的风险，注意倾听其他开发人员的意见。
（6）及时采纳减少风险的建议。